ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

|  | Печеніги |  |
| --- | --- | --- |
| 28 травня 2019 року |  | № 112 |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

З метою своєчасної підготовки матеріальної-технічної бази навчальних закладів  відділом освіти Печенізької районної державної адміністрації  здійснюється робота щодо підготовки навчальних закладів району до початку нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні 2019-2020 років.

До роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років заплановано підготувати будівлі та споруди: 6 дошкільних навчальних закладів, 4 загальноосвітніх навчальних закладів, 1 позашкільний навчальний заклад району.

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

НАКАЗУЮ:

- Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаток).

- Керівникам навчальних закладів:

2.1. Видати накази щодо підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, розробити заходи. Копії наказів надати до відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації.

До 31.05.2019

- Керівнику групи з централізованого господарчого обслуговування навчальних закладів та установ освіти Рубцовій О.О.:

3.1. Забезпечити контроль за проведенням заходів із підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років із виїздом на місця.

До 09.08.2019

3.2.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2019-2020 років у навчальних закладах району.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу                                                                         Н.В.Прохорчук

З наказом ознайомлені:

Рубцова О.О.

Строкан Н.В.

Щеголяєва В.В.

Гриценко О.О.

Штанкевська Т.В.

Старикова К.В.

Балабай І.Ю.

Дейнеко З.Ф.

Зайцева О.В.

Кохан О.М.

Додаток

до наказу відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

від    28. 05.2019  №  112

Заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати наказ відділу освіти, щодо підготовки закладів освіти району до початку нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 р, розробити заходи. | 31.05.2019 | Відділ освіти |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами району | До 10.08.2019 | Керівники НЗ |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 | До 10.08.2019 | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 5 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 21.08.2019 | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 6 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2019-2020 років у межах виділених лімітів | До 15.09.2019 | Відділ освіти Керівники ЗНЗ |
| 7 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 17.08.2019 | Відділ освіти |
| 8 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Відділ освіти |
| 9 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 11 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 12 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2019 | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 13 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 10.08.2019 | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 14 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 10.08.2019 | Керівники ЗНЗ |
| 15 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.11.2019 | Відділ освіти |
| 16 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2019 | Відділ освіти |
| 17 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2019 | Керівники НЗ |
| 18 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2019 | Відділ освіти Керівники НЗ |
| 19 | Здійснити поточні ремонти приміщень котелень | До 15.08.2019 | Керівники НЗ |

Рубцова О.