ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

|  | Печеніги |  |
| --- | --- | --- |
| 16.06.2016 |  | № 177 |

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 72  «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів  соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період  2016/2017 років», з метою своєчасної підготовки матеріальної-технічної бази навчальних закладів  відділом освіти Печенізької районної державної адміністрації  здійснюється робота щодо підготовки навчальних закладів району до початку нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні 2016-2017років.

До роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років заплановано підготувати будівлі та споруди: 6 дошкільних навчальних закладів, 4 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 позашкільних навчальних закладів району.

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

НАКАЗУЮ:

- Керівникам навчальних закладів:

1.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаються).

Відповідно до визначених термінів

1.2. Копії наказів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2016-2017 років надати до відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації

До 21.06.2016

1.3.Здійснити моніторинг за проведення ремонтних робіт у навчальних закладах.

До 10.08.2016

- Керівнику групи з централізованого господарчого обслуговування навчальних закладів та установ освіти Рубцовій О.О.:

2.1. Забезпечити контроль за проведенням заходів із підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років із виїздом на місця.

До 15.08.2016

2.2. Здійснювати моніторинг за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах району з виїздом на місця.

До 20.08.2016

2.3.Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2016-2017 років у навчальних закладах району.

Протягом опалювального сезону

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник  відділу  освіти		оригінал підписано            Н.В.Прохорчук

З наказом ознайомлені:

Рубцова О.О.

Строкан Н.В.

Щеголяєва В.В.

Гриценко О.О.

Костоглодова Т.П.

Старикова К.В.

Балабай І.Ю.

Дейнеко З.Ф.

Зайцева О.В.

Кохан О.М.

Додаток

до наказу відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

від 16.06.2016 №  177

Заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати наказ відділу освіти, щодо підготовки закладів освіти району до початку нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017р, розробити заходи. | 21.06.2015 | Відділ освіти |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами району | До 15.08.2016 | Відділ освіти |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 | До 21.08.2016 | Відділ освіти |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2016-2017 роки | До 10.08.2016 | Відділ освіти |
| 5 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 21.08.2016 | Відділ освіти |
| 6 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2016-2017років у межах виділених лімітів | До 15.09.2016 | Відділ освіти |
| 7 | Переглянути та затвердити з відповідними службами маршрути руху шкільних автобусів | До 17.08.2016 | Відділ освіти |
| 8 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудів-ної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Відділ освіти |
| 9 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 11 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 12 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 13 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння | До 10.08.2016 | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 14 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 15 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2016 | Відділ освіти |
| 16 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 17 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 18 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Відділ освіти Адміністрація закладу |
| 19 | Здійснити поточні ремонти приміщень котелень | До 22.08.2016 | Адміністрація закладу |

Рубцова О.