ПЕЧЕНІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

|  | Печеніги |  |
| --- | --- | --- |
| 16.06.2016 |  | № 178 |

Про підготовку енергетичних господарств

навчальних закладів району до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Відповідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 № 183 «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», з метою належної і  своєчасної підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  заходи з підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаються).

2. Керівникам навчальних закладів району:

2.1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки енергетичного господарства навчальних  закладів до роботи  в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу		оригінал підписано                      Н. Прохорчук

Додаток

до наказу відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

від 16.06.2016  № 178

ЗАХОДИ

з підготовки енергетичних господарств навчальних закладів до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходів | Виконавець | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виконати опосвідчення розподільчих електричних щитів навчальних закладів | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | До 10.08.2016 |
| 2 | Здійснити приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | До 10.09.2016 |
| 3 | Провести замір опору лектропроводки та електроприладів у навчальних закладах | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | До 15.08.2016 |
| 4 | Провести промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж | Завгосп навчальних закладів | До 20.08.2016 |
| 5 | Провести перевірку засобів обліку електричної енергії | Відділ освіти | До 15.08.2016 |
| 6 | Привести теплоізоляцію споруд, інженерних мереж, вікон, дверей для забезпечення належного теплового режиму в опалювальний період | Керівники навчальних закладів | До 15.09.2016 |
| 7 | Провести протиаварійні тренування з відповідним персоналом | Завгосп навчальних закладів | До 15.09.2016 |
| 8 | Розробити та ввести в дію протиаварійні заходи у разі введення в дію графіків аварійних відключень та обмежень споживання електричної енергії | Керівники навчальних закладів | У разі необхідності |
| 9 | Забезпечити робочі місця персоналу оперативною та технічною документацією | Відділ освіти, керівники навчальних закладів | До 01.09.2016 |
| 10 | Скласти акти готовності систем теплопостачання до опалювального періоду | Керівники навчальних закладів | До 15.08.2016 |
| 11 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації | Завгоспи навчальних закладів | До 01.09.2016 |
| 12 | Здійснити повну перевірку на надійність експлуатаційним характеристикам та відповідність паспортним даним верстатів, механічного та електричного інструменту та обладнання харчоблоків | Завгоспи навчальних закладів | До 20.08.2016 |
| 13 | Провести підготовку механізмів до роботи в умовах пониження температур | Завгоспи навчальних закладів | До 01.09.2016 |
| 14 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічного, пожежної охорони) на початок проведення занять | Керівники навчальних закладів | До 25.08.2016 |
| 15 | Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах | Завгоспи навчальних закладів | До 10.08.2016 |
| 16 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежегасіння | Завгоспи навчальних закладів | До 10.08.2016 |
| 17 | Здійснити розроблення експлуатаційних режимів роботи системи теплопостачання, а також заходів щодо їх забезпечення | Завгоспи навчальних закладів | До 10.08.2016 |
| 18 | Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту | Завгоспи навчальних закладів | До 06.08.2016 |

Рубцова